Reunión del Shelter Cluster, Pedernales - 29 julio 2016

Agenda

- Actualización de actividades

- Necesidades de capacitación detectadas por los socios

- Características de las viviendas no definitivas (aún por validar definitivamente por MICS)

- Novedades en vivienda definitiva

- Actualización de proceso de elaboración de las herramientas técnicas

- Otros

- Actualización de actividades Los compañeros de Cruz Roja Ecuatoriana y Española, únicos asistentes a la reunión, informaron del progreso de la construcción de la vivienda piloto en la comunidad de Coaque. Su idea es ayudar a dicha comunidad en un primer lugar, con la construcción de vivienda definitiva para 149 familias a un ritmo de 20 viviendas por semana mediante la contratación de una empresa a la que solicitarán que emplee a su vez mano de obra local. NOTA: Visita por la tarde a la comunidad para ver el prototipo de vivienda en construcción. Puntos de acción: EQUIPO CLUSTER: Por petición de la organización, trataremos de proveerla un documento oficial de MIDUVI especificando que la superficie mínima para considerar vivienda definitiva en Ecuador es 39m2, para justificaciones con donantes.

- Necesidades de capacitación detectadas por los socios CRE ya ha realizado un curso de construcción segura y está interesada en continuar realizando talleres de capacitación, pero al haber decido llevar a cabo la construcción mediante la contratación de una empresa constructora, tienen que diseñar de nuevo su programa de talleres. No obstante, quieren estar informados de la posible oferta de capacitación. Puntos de acción: CRE: Enviar posibles necesidades de capacitación con las que quieran ser apoyados a Mamen (coord2.ecuador@sheltercluster.org) y Guillaume (tech1.ecuador@sheltercluster.org) EQUIPO CLUSTER: Mantener informados a los socios del cluster de shelter de las opciones de capacitación con instituciones educativas y de investigación (INBAR; PUCE; PNUD)

- Características de la vivienda no definitiva (aún por validar definitivamente por MICS) Se explica brevemente, ya que no hay ninguna organizació en la reunión con planes de ejecutarla, las características de la vivienda no definitiva (carpa reforzada) que nos ha hecho llegar MICS, aun por validar definitivamente. Puntos de acción: EQUIPO CLUSTER: Mantener informados a los socios del cluster de shelter de los avances y comunicarles los estándares de este tipo de alojamiento tan pronto estén validados.

- Novedades en vivienda definitiva Se responde a preguntas técnicas de la semana pasada. MIDUVI nos confirmó que no es necesario realizar un estudio geotécnico por viviendas, puede hacerse por lotes (aún pendiente que nos especifiquen mejor la forma en la que puede definirse ese lote). También confirmaron que si la edificación se realiza sin formdos públicos, no es necesaria la contratación de un fiscalizador, aunque sí lo ven recomendable.

- Actualización de proceso de elaboración de las herramientas técnicas Se informa del avanzado estado de los mensajes clave y de la continuación de búsqueda de financiación para las herramientas 3 y 4, ya conocidas por los asistentes. Se comentan posibles vías de difusión de los mensajes clave con los compañeros en la reunión. Puntos de acción: EQUIPO CLUSTER: Compartir con los socios el documentos de mensajes claves tan pronto esté terminado y aprobado por MIDUVI.

- Otros: Se expone el problema de incompatibilidad de horario para asistir a las reuniones de la mesa técnica 3 (Infraestructuras) que trata temas muy interesantes en relativos a la actividad de los socios del clúster. Un miembro de CRE accede a asistir a dichas reuniones y socializar los mensajes con los demás socios. MUCHAS GRACIAS por la colaboración.