Sector Viviendas Temporales
El Salvador, 2010

Fecha: 05 de Enero 2010
Punto de agenda # 1:


	Participantes
	Asistieron 12 organizaciones, 16 participantes. 



Punto de Agenda # 2: Bienvenida
	Discusión 

	Evelyn Eguizabal (VMVDU) da la bienvenida a todos los miembros de las organizaciones presentes, agradeciendo por su presencia. Se explica que ahora se ha optado por hacer la reunión de la Mesa Sectorial en la cafetería del Vice Ministerio debido a que no siempre están disponibles la sala de reuniones o el Auditorio.

	Decisión
	Se acuerdan hacer las reuniones subsecuentes en la cafetería del Vice Ministerio de Vivienda


Punto de agenda #3: Equipos de Ejecución Local
	Discusión 

	Evelyn Eguizabal (VMVDU) hace la presentación sobre una nueva propuesta de trabajo para la implementación de los proyectos de vivienda en la cual se formaran “Equipos de Ejecución Local” en todos los municipios que han sido afectados por la tormenta IDA, como primer punto se menciona las estructura con la cual se conformaría     

                                         Alcalde    Coordinador


         Tec. Social              Tec. Legal             Tec. Proyecto   
El Alcalde o La Alcaldesa seria el o la coordinador/a del EEL.
Técnico Social será el responsable de conformar los expedientes por familia.

Técnico Legal será el responsable de todos los aspectos legales que se puedan presentar en la adquisición de terrenos, compromisos o acuerdos, etc.

Técnico de Proyecto elaborar, coordinar y supervisar los proyectos que se  ejecuten en sus municipios( el trabajo dependerá de las necesidades que se presenten pueda que solo sea de coordinación o supervisión) 1

Se considera también que en su momento se incorporara a una persona de la comunidad beneficiada a la estructura del EEL, para que este sea el portavoz de las necesidades de la comunidad que representa.

Se sigue con la presentación con una estructura más compleja y se solicita que se haga toda la presentación para tener una mejor comprensión de los EEL, lo cual genera algunas discusiones y Evelyn pone a consideración que se puede realizar las modificaciones que la mesa considere necesaria realizar, para lograr un mejor plan. 2
Fidel Peña propone que se realice una reunión posterior para tratar únicamente este punto para una mejor discusión, pero nadie secundo la propuesta, ya que se considera que no se cuenta con el tiempo suficiente para realizarse.
Se planea comenzar con este proceso en tres municipios donde ya se cuenta con los terrenos listos para poder construir viviendas temporales, estos municipios son: Aguilares, Verapaz y San Pedro Masahuat. 3 


	Decisión
	1. Se genera discusión ya que esto se visualiza como una estructura paralela al comité locales de emergencia y siguiere por qué no se utiliza la misma estructura del CLE.

2. Se sugiera que se realice una estructura sencilla y que el proceso de la conformación de los expedientes no sea tan engorroso; que las funciones de cada integrante de EEL sean lo mas claro posible.  
3. Se determina ir realizando las modificaciones necesarias en el camino al plan de formación de los EEL.


	Acciones
	Persona Responsable
	Fecha Limite

	Se implementaran los Equipos de Ejecución Local

	VMVDU
	Finales de esta semana o principio de la próxima semana.


Punto de agenda # 4:  Otros
	Discusión 

	Se informa que el Alcalde de Verapaz hará la presentación del plan de reconstrucción este viernes 8 de enero, pero no se menciona la hora.

Plan Internacional informa que posee fondos para 100 viviendas temporales que se construirán en Santo Tomas y que posee 20 viviendas más para construir donde sea. 
Cruz Roja Suiza posee fondos para 160 viviendas temporales.

Cruz Roja Salvadoreña posee fondos para 300 viviendas temporales.

Cruz Roja Alemana posee fondos para 1,000 kit de reparación (laminas, clavos, martillo, filtro)

REDES posee fondos para 32 viviendas temporales en Apopa; 11 viviendas temporales en San Martin y están esperando respuesta de una propuesta realizada para 35 viviendas en San Pedro Masahuat.
OIM está a la espera de fondos para realizar la entrega de materiales para reparaciones mínimas en los departamentos de San Salvador y La Paz; Además informa que hasta la fecha hay un total de 35 albergues de los cuales 7 han sido ya cerrados, pero no se cuenta con una acta oficial de cierre, Claudia Lara se compromete a enviar esta información a las organizaciones presentes en la reunión.  




	Próxima reunión

	Martes 12 de Enero 2010, VMVDU (Cafetería), 14:00 horas


[image: image1.png]



PAGE  
1
1

