## Slide 1: ADRA Returnee Integrated Assistance (RIA) Project
Emergency Project Director
Klaas B. J. Overlade
Man 25/10/2011

## Slide 2: RIA project presentation:
Objectif du projet, durée
Zone d'exécution
Procédure de reconstruction et composants du projet
Critères de sélection des bénéficiaires
Conception des abris permanents
Prochaine étapes/date limites
Questions et commentaires

## Slide 3: Objectif du projet et duree:
L’objectif d’ADRA est d'aider 420 ménages/3000 personnes a retourner dans leurs villages
Durée du programme: 6 mois du 1 septembre et le 29 février 2012
Localisation: Ke-Bouebo, Guibobly, Tahibli, Mayoubli, Sahibli entre Blolequin et Toulepleu

## Slide 4: Composants:
Reconstruction de 420 abris permanents pour les ménages retournée les plus vulnérables
Distribution de 420 kits NFI aux ménages sélectionnés (fourni par UNHCR)
Distribution de 420 kits de maraichage aux ménages sélectionnés
Formation pratique dans la construction de maisons et culture maraîchère pour les ménages sélectionnés

## Slide 5: Zone d'exécution

## Slide 6: Reconstruction process:
Stage 1
Obtenir les listes de bénéficiaires des comités de crise de village et les faire approuver par la sous-préfecture. ADRA vérifie la sélection et inscrit les bénéficiaires dans le système d'enregistrement électronique
Stage 2
Une fois que les listes des bénéficiaires ont été approuvées, le superviseur des constructions d'ADRA formera les équipes de reconstruction du village a la fabrication de briques et autres techniques de construction. Aussi, les outils seront donnes aux équipes une fois la formation achevée.
Stage 3
Lorsque les équipes de reconstruction du village seront formées, ADRA fournira aux villageois des machines de fabrication de briques (fabriquées localement) afin qu'ils commencent les briques de terre pour les murs. (2200 brique de terre environ par abris)

## Slide 7: Machines de briques:

## Slide 8: Reconstruction process 2:
Stage 4
Le superviseur de construction d’ADRA controlera que les villages on fait suffisemment de briques et distribuera le ciment pour la construction des murs
Stage 5
Une fois que le superviseur de construction a vérifié que les murs sont levés, ADRA distribuera des bâches / ou des feuilles de Papo aux équipes de reconstruction
Stage 6
Lorsque le superviseur de construction a vérifié que toutes les toitures ont été placées correctement, ADRA fournira 2 portes et 4 fenêtres par ménage sélectionné. ADRA prendra des photos et les coordonnées GPS pour compléter son processus de vérification

## Slide 9: Criteres de selection des beneficiaires:
Sélection des bénéficiaires à faire en partenariat avec les comités de crise des villages et les sous préfectures, selon les conditions suivantes de vulnérabilité des ménages:
Criteres d’eligibilite | 
Preconditions de maison | Criteres de vulnerabilite des menages
Maisons en banco | Personnes agees (+ de 60 ans)
Maison en briques de terre | Handicape au sein de la famille (mental ou physique)
Maisons non reparables (detruites - Cat. 4) | Menage gere par un enfant (jusqu’a 18 ans)
Proprietaire foncier | Menage gere par une femme
Rapatries presents au village | Veuve, femme abandonnee
Reconstruction non commencee | 

## Slide 10: Description de l’abri permanent:
2 chambres salon, 30 m2
Murs faits en briques de terre et ciment
Toits en "Papo" et bâches (4*5 M fourni par UNHCR)
2 portes et 4 fenetres
Les villageois fournissent le travail, le bois local, le sable et autres matériaux de base

## Slide 11: Prochaine Etapes:
Description | Date limite
Validation de bénéficiaires par ADRA/Sous prefecture | 15 Novembre
Construction de premiere model de abris permanent | 4 Novembre
Verification de briques nessesaires pour les construction | 30 Novembre
Construction et verification de murs | 31 Decembre
Construction et validation de toiture | 20 Janivier 2012

## Slide 12: Questions & Commentaires ?