Reunión del Shelter Cluster - 28 Junio 2016

Notas

Las Propuestas del Shelter Cluster y MIDUVI

- El Cluster ha entregado una nueva propuesta consolidada de vivienda progresiva a MIDUVI definiendo todas las tipologías de las agencias. Estamos en espera a la respuesta de dónde y cómo podemos avanzar.

- MIDUVI todavía está esperando la reunión con MCDS. Sería importante para aclarar la necesidad de viviendas temporales y todo el tema de las viviendas progresivas. Son ellos (MCDS) que realmente tienen que definir las cosas.

- MIDUVI está avanzando con la identificación de los beneficiarios. Como han comentado existe problemas con la tenencia que están trabajando de resolver, pero hasta ahora hay más de 5,000 beneficios económicos ya entregados (un 60% de reparaciones). Un 95% de esos fueron en zonas urbanos, pero esta semana empiezan un poco más en las zonas rurales.

- Nuevamente les pedimos que si las agencias tienen información de lugares que no han sido identificados, por favor mandar un correo a Leeanne y a MIDUVI.  MIDUVI puede armar brigadas móviles para áreas rurales para ir inmediatamente a las comunidades. (PROGAD comentó que ha funcionado la abogacía, se movilizaron brigadas y se han registrado ya muchas familias en la zona donde están trabajando.)

- MIDUVI ha hecho modificaciones del bono para incluir temas del mejoramiento de suelos y de agua/saneamiento.

Grupo de Trabajo Técnico

- Se presentó el borrador de la herramienta de evaluación de técnicas constructivas. Puede ser utilizado por el gobierno, las ONGs o por personas que van a hacer autoconstrucción. Han hecho evaluación de 13 sistemas alternativas para comparar las ventajas y desventajas que tienen (no solo por temas estructurales, pero también por temas sociales y económicos)

- Proponen hacer un comité con MIDUVI para hacer las evaluaciones de las viviendas permanentes propuestos por las empresas privadas (del bono). El Cluster se va a reunir con la arquitecta de MIDUVI la semana que viene para avanzar ese tema.

- También el grupo está haciendo un análisis de impacto por todas las tipologías de vivienda. Les pide llenar el matriz (adjunto) y recolectar muestras con precios del terreno.

- Para MIDUVI sería muy útil ver el tema de ladrillos. El Grupo Técnico van a continuar con los estudios.

- Guillaume está terminando la primera etapa de los mensajes claves esta semana.

- El nuevo técnico del Cluster llegará miércoles 29 de junio para apoyar el grupo de trabajo técnico.

PASSA

- Confirmamos que la formación del PASSA (Enfoque Participativo para la Sensibilización sobre Alojamiento Seguro) por los miembros del Cluster será el 11 a 15 de julio (en el terreno). Por favor déjenos saber antes de jueves 30 de junio cuántas personas quieren inscribir en el taller y si pueden apoyar el taller de una forma (logísticas, recursos etc).

OTRO

- Había comentario sobre la vulnerabilidad por tema de salud en albergues y refugios, especialmente el rebrote de zika. Hay cosas simples que podemos hacer para mejorar las cosas (por ej. poner contrapiso).

Hay materiales en centros de acopio que no se han distribuido, se pide a MIDUVI hacer incidencia en los centros para movilizar los materiales.