Reunión del Shelter Cluster - 05 Julio 2016

Notas

General

- Estamos todavía esperando la reunión con MIDUVI y MCDS para aclarar la posición del gobierno en frente de la ayuda humanitaria y los bonos. Vamos a entender mejor después de esa reunión como podemos avanzar como cluster. Hasta ahora MIDUVI está diciendo que les dificulta entregar un doble incentivo. En los casos donde se entreguen soluciones de vivienda por parte de la Ayuda Humanitaria, según argumenta MIDUVI, la problemática de vivienda estaría resuelta.

- MIDUVI está trabajando con 3 o 4 modelos de vivienda permanente (adjunto 2 de ellos).

- El día lunes, 11 de julio,  MIDUVI va a tener una valoración preliminar de las propuestas de viviendas progresivas del cluster.

- MIDUVI está abierta a otras propuestas del cluster que cumple con las normas. Por el tema de la progresividad, no es imprescindible que tenga servicios básicos, pero si sería deseable. La vivienda básica debe ser mínimo 36m2.  Hay que tener cuidado con los materiales alternativos, porque por ejemplo no hay una norma constructiva de caña, y hasta que este esto no este normado, no se puede realizar una calificación de las propuestas constructivas de caña.

- La prioridad del Estado es evacuar los albergues lo antes que posible. Pero tienen problemas de implementación en las zonas rurales. Es el lugar donde los socios humanitarios pueden entrar y apoyar los procesos del gobierno.

- PNUD está apoyando a MIDUVI en la implementación práctica de las normas constructivas. Han construido 7 guías prácticas de implementación de la NEC-15. Seis guías son para profesionales con un alto contenido técnico y una guía está dirigida para no profesionales. La guía 7 es para no profesionales y viene con un módulo de capacitación. PNUD va a realizar un proceso en cascada de la capacitación. No tiene que ver con metodólogos alternativas, sino técnicas constructivas sobre hormigón y acero. Están traduciendo una presentación que habla de las buenas técnicas constructivas para convertirlo en módulos de capacitación (para hacer un tipo de acreditación formal). La semana del 18-22 de julio se espera hacer una primera capacitación de formadores (30 personas), con la finalidad  que estos capacitadores se conviertan, a la vez, en instructores hacia sus pares. También han hecho listas de verificación (checklists) de mínimos requeridos para guiar los municipios en el proceso de la construcción.

Gestión de información

- Se presentó el mapa de intervenciones actualizado, disponible en el sitio web del Cluster: http://sheltercluster.org/map/intervenciones-ecuador. Este refleja los cambios en el formato de reporte realizados recientemente.

- También se hizo una herramienta de búsqueda de comunidades, donde se puede verificar las organizaciones que están trabajando en cada ubicación: http://sheltercluster.org/response/ecuador-earthquake-2016/community-search

Grupo de Vivienda, Tierra y Propiedad

- Este año se publicó ley de tierras, pero todavía no hay reglamento.

- Existe claridad de los innumerables escenarios que se están presentando y podrían presentarse en torno  a la Regularización de terrenos y formalización de la Propiedad, ante lo cual se hace la presentación de casos en que las personas habitan en terrenos que no son de su propiedad (una o varias viviendas unifamiliares construidas al interior de un sitio de un familiar o ajeno) y las dificultades que existirían ante la negativa de parte del dueño del terreno de subdividir en beneficio y entregar derechos de dominio a través de una subdivisión.

- Los organismos de ayuda humanitaria, en conjunto, plantean la necesidad de establecer con urgencia definiciones por parte de MIDUVI, en cuanto a los espacios de intervención territorial donde se podría intervenir, sin afectar el proceso de entrega de bonificaciones y a la vez la posibilidad de intervenir en conjunto asociando las solución definitiva  MINUVI con las propuestas de los organismos, dada la urgencia de resolver el problema de la falta de Vivienda en la mayoría de los casos. Para esto se propone el desarrollo de un Plan en conjunto, que oriente la estrategia de intervención de los organismos hacia soluciones compartidas e integradas.

Presencia

- OCHA solicita a los  socios del Cluster información sobre cuánto tiempo mantendrán su presencia, en respuesta a la actual emergencia como actor humanitario en el Ecuador. El documento (adjunto) pretende ser una herramienta que permita  pensar en las estrategias de transición y por lo tanto ser utilizado en el documento de Informe de tres meses: "Informe de Medio Término del Flash Appeal".

PASSA

- Confirmamos que la formación del PASSA (Enfoque Participativo para la Sensibilización sobre Alojamiento Seguro) por los miembros del Cluster será el 11 a 15 de julio en Quito. Inicialmente, se realiza una convocatoria para este evento,  completando,  a la fecha de hoy los cupos disponible (20). Si existen solicitudes fuera de este plazo se dispone de 1 o 2 cupos más máximo.