Reunión del Shelter Cluster, Quito - 12 julio 2016

Agenda

- Situación tras las réplicas de 10 de julio

- Información actualizada de MIDUVI

- Actualizaciones del grupo de trabajo técnico

- Actualizaciones y preguntas de los socios del Cluster

- Discusión sobre actividades de capacitación a la comunidad en aspectos técnicos de construcción

1. Réplicas del terremoto - El presidente ha anunciado un nuevo estado de excepción para las provincias de Manabí y Esmeraldas. - La SGR a nivel territorial han pedido apoyo con lonas y material para incrementar la capacidad de respuesta ante las nuevas necesidades de techo. - MIDUVI no se va a hacer un barrido completo de reevaluaciones, sino van a evaluar cada casa cuando entregan los bonos. - MIDUVI se vio la necesidad de generar viviendas temporales por la gente que no se mueve de su terreno propio (beneficioso para el estado por costo de albergue) - No se ha cerrado para incorporar casos de gente en el RUD, se puede hacer a través de MIDUVI/ MIES.

2. Información actualizada de MIDUVI - Arq. Jorge Navas está saliendo del puesto de viceministro. El nuevo viceministro está en territorio, y vuelve el viernes (15 de julio). Espero que la próxima reunión puede asistir. - La evaluación de propuestas sigue pendiente, queda a cargo de nuevo viceministro. - MIDUVI se tiene presión por zona rural (últimas sabatinas, reuniones de gabinete), saben que hay deficiencia en cuanto a calidad de información, todavía es difícil estimar el tamaño de la intervención del estado. - Tomen en cuenta que el tema de suelos se sacó del incentivo ($1500-2000 para mejoramiento de suelos y sanitarias). Están todavía esperando los estudios del suelo (Secretaria de Gestión de Riesgos). - Todavía siguen pendientes de la reunión con MCDS para aclarar unas cosas sobre las viviendas. - La posición del gobierno es priorizar personas más vulnerables (ej gente con discapacidades, 3ra edad) con el objetivo de pasar navidad en sus casas. - Hay una intervención definida en El Matal. Es una zona conflictiva (playa, cerro, mala calidad de suelo) y vulnerable, pero es imposible trasladar esa población Puntos de acción: CLUSTER: Mandar las propuestas actualizadas de cada agencia a MIDUVI MIDUVI: Evaluación de las propuestas del cluster

3. Actualizaciones del grupo de trabajo técnico y preguntas técnicas - Han finalizado la herramienta de evaluación (adjunto resumen exejecutivo). Es algo que puede ser utilizado por el gobierno y los ONGs. Solo hay que mandar unos detalles (planos, precio referencial) y el comité puede hacer la valoración dentro de una semana (menos tiempo de lo que está tomando ahora). - El análisis del impacto económico/social está en borrador. - El borrador actualizado de los mensajes claves va a ser discutido en la próxima reunión del grupo de trabajo técnico. - La inclusión de la guadua como otro capítulo de la NEC sería muy importante para la reconstrucción. INBAR contó que el trabajo ha avanzado mucho, falta solamente el capítulo 8 sobre Cálculo estructural. - Va a ser similar a Colombia, pero se han determinado fallas, y se lo quiere mejorar. Se necesita algo amplio que permita construir escuelas, mercados, y otros edificios con caña. Estiman que a fin de mes van a tener un documento consensuado para presentar. Es importante decir que el bambú no funciona solo, se apoya con cimentación, madera. Deber ser un sistema constructivo mixto y que se complemente con otros materiales. - MIDUVI todavía quiere que el Cluster trabaja en la evaluación de materiales (especialmente ladrillos). La idea del grupo de trabajo técnico es crear una herramienta con características fáciles de identificar, mapeo de calidades y fuentes. Existe la posibilidad de trabajar con Holcim, según lo que expresó el viceministro. Puntos de acción: CLUSTER: Circular la herramienta a los socios del Cluster. CLUSTER: Trabajar con MIDUVI con la herramienta para valorar las varias propuestas que están llegando CLUSTER: Finalización de los mensajes claves. INBAR: Circular el mapa de las reservas de la guadua en el país (para saber si hay suficiente guadua en el país para cubrir la demanda) INBAR: Circular la NEC cuando esta lista.

4. Actualizaciones y preguntas de los socios del Cluster - Reportaron que existe muchos casos de gente que no está en RUD (zona rural), que tienen casas destruidas pero no están evaluadas/registradas, y la gente hizo refugios en el mismo terreno (refugio no cumple con condiciones óptimas). MIDUVI sugería que las agencias los identifica, gestiona con MIDUVI local para que evalúen y luego se incorporan en el RUD inmediatamente. - Algunas agencias están haciendo modificaciones de sus propuestas anteriores que podrían entrar en propuestas oficiales (más de 39m2, con servicios básicos). Más allá de modelo de vivienda, son también modelos de gestión los que se implementarían. - Había mucha discusión sobre el autoconstrucción y la posibilidad de desarrollar un mecanismo de gestión de autoconstrucción sustentable. La zona rural no es negocio para empresas constructoras, entonces la autoconstrucción se vuelve interesante, pero con ciertos controles (project manager, fiscalizador). Un idea fue de generar una agencia de seguimiento/control/fiscalización. MIDUVI no tiene capacidad de hacer eso, pero existe la posibilidad de investigar con el cluster. También existe un modelo que están usando en Portoviejo puede estar usado como modelo para autoconstrucción. - Hay organizaciones en el terreno que están construyendo casas que no cumple con las condiciones mínimas de MIDUVI. Las personas afectadas necesitan entender que esas casas puede excluirlos de los bonos, y que toman las decisiones de aceptar ese tipo de ayuda con conciencia. Puntos de acción: TODOS: Mandar las propuestas actualizadas a Leeanne.

5. Discusión sobre actividades de capacitación a la comunidad en aspectos técnicos de construcción - Hay que crear una estrategia de comunicación para fomentar buenas formas de construir culturalmente, más allá de las normas y reglas. Por eso es necesario también pensar en capacitaciones de construcción en el terreno. Es urgente porque la gente están construyendo (mal). Posiblemente podemos hacer unas capacitaciones como cluster con PNUD e INBAR (de diferentes materiales). - También podemos pensar en capacitaciones donde el resultado es un prototipo que se puede replicar. (INBAR hizo esto en Pisco, Perú) Puntos de acción: TODOS: Mandar los detalles de las capacitaciones que tienen planeados a Leeanne. CLUSTER: Contactar a PNUD para ver cómo podemos trabajar conjuntamente. CLUSTER: Empezar de desarrollar un programa de capacitaciones.

5. Otros puntos de acción: TODOS: se pide actualizaciones cada jueves a Camilo (im1.ecuador@sheltercluster.org).