Reunión del Shelter Cluster, Quito - 18 julio 2016

Agenda

- Introducciones y cambios (del equipo de Cluster y MIDUVI)

- Pendientes de la reunión anterior

- Gestión de información

- Reunión de trabajo MICS

- Herramienta de evaluación y actividades del grupo de trabajo técnico

- Los próximos pasos/ otros puntos de acción

1. Introducciones y cambios - MIDUVI confirmó que el nuevo viceministro es Fabián Albán. - Se presentó a Mamen Sancha como coordinadora adjunta del Sector vivienda por los próximos meses. Su contacto es coord2.ecuador@sheltercluster.org - Ha regresado a Guillaume Roux-Fouillet como coordinador Técnico. (tech1.ecuador@sheltercluster.org) - Leeanne Marshall estará fuera del país por unas semanas de descanso. Del 25 de julio al 9 de Agosto, Anna Pont estará actuando como Coordinadora del Sector y liderando las reuniones con MIDUVI (anna.pont@ifrc.org)

2. Pendientes de la reunión anterior La evaluación de las propuestas del Shelter Cluster (Vivienda Progresiva) - MIDUVI nos confirmó que no se pueden validar viviendas progresivas/ permanentes de menos de 39m2 y cuales no cumplen con los requisitos del ministerio (adjunta). - MIDUVI no está validando tipologías temporales. Sin embargo, para ayudar el gobierno en evacuar los albergues lo antes posible, todavía existe la posibilidad de que se pueda construir algo, como refugio, solamente en terreno propio mientras que esperen la construcción de una vivienda del estado. Tenemos que aclarar este tema con el nuevo Viceministro. - Pidieron que el Cluster preparara un documento identificando la necesidad de soluciones alternativas como esta (algo más allá de las propuestas, que tiene cifras y casos específicos). - MCDS y MIDUVI nos pidió de compartir más información sobre las comunidades donde están trabajando (con cedula etc) para referenciar con el RUD y la entrega de los bonos. Puntos de acción: MIDUVI: Enviar los requisitos mínimos de las propuestas de vivienda progresiva EQUIPO CLUSTER: Compartir los requisitos con las agencias EQUIPO CLUSTER: Desarrollar un ‘concept paper’ identificando la demanda real y las necesidades en el terreno TODOS: Enviar los bases de datos con números de cedula a Camilo

3. Gestión de información - Camilo comentó que había hecho dos cambios para el tema de reportes. Esperamos que estos cambios hagan más fácil el proceso. Como siempre esperemos los reportes todos los días jueves. Puntos de acción: TODOS: Enviar actualizaciones a Camilo con el nuevo formato (im1.ecuador@sheltercluster.org)

4. Reunión de trabajo MICS - MICS ha convocado una reunión de trabajo el día 20 de julio a partir de las 08:30 en la Sala de Crisis del ECU 911 (Parque Itchimbía). Todos los socios del Sector están invitados y se recomienda su participación, especialmente de aquellos que están mencionados en la agenda (adjunta). - Cada sector va a presentar sobre: el sector y las organizaciones participantes; la ubicación geográfica de las intervenciones realizadas por organización; las principales actividades desarrolladas; los principales logros alcanzados, y algunas recomendaciones para el Gobierno en cada uno de los sectores. Cada sector dispone de 20 minutos, y luego va a ver una ronda de preguntas/respuestas o información complementaria de socios.

5. Herramienta de evaluación y actividades del grupo de trabajo técnico - La herramienta de evaluación finalizada ha sido entregado a MIDUVI. El coordinador técnico va a realizar una reunión con MIDUVI esta semana para aclarar los próximos pasos y identificar como podemos apoyar el proceso de evaluaciones como cluster. - Esperamos comentarios finales para el borrador actualizado de los mensajes claves 1 (adjunto). El grupo sigue desarrollando dos tipos de mensajes: 1. Con conceptos básicos 2. Conceptos más avanzados (para profesionales) - Estamos mirando la posibilidad de hacer algunos otros trabajos/ herramientas para apoyar el Cluster en varios formas (incluyendo un estudio sobre la calidad de materiales/ suelos etc, un ‘roadmap’ sobre el proceso de reconstrucción, servicios básicos) si hay interés, y hay fondos. Si alguna agencia/ embajada está interesada de apoyar ese tipo de trabajo, hágannoslo saber. Puntos de acción: TODOS: Mandar sus comentarios al borrador a Guillaume (tech1.ecuador@sheltercluster.org) EQUIPO CLUSTER: Desarrollar propuestas detalladas de otras temas de trabajo técnico

5. Otros puntos de acción: TODOS: Los socios del Cluster pueden seguir dando alertas a MIDUVI sobre casos específicos por ej. - Poblaciones donde no se ha llegado con las evaluaciones - Casos complejos de VTP TODOS: Pedimos que las agencias mandan los detalles de las capacitaciones que tienen planeados para que el Equipo del Cluster puede seguir desarrollando un programa de capacitaciones técnicas.