Reunión de cluster de vivienda, Quito - 02 septiembre 2016

Agenda

- Cambios en el sistema de coordinación del equipo humanitario país

- Progreso de los socios del cluster y MIDUVI

- Progreso del grupo de trabajo – Vivienda, Tierra y Propiedad

- Materiales de origen controlado

- Curso de formación de formadores en los mensajes claves

- Reunión de lecciones aprendidas

1. Cambios en el sistema de coordinación del equipo humanitario país - Vamos a ver algunos cambios en el sistema de coordinación del equipo humanitario del país. En vez de mantener todos los clusters, están pensando en reorganizar en grupos de trabajo temáticos alrededor de los dos temas prioritarios: - Desplazamiento (albergues, refugios espontáneos, y personas en necesidad fuera de su casa) - Recuperación y medios de vida - En este momento está pensado operar así: Grupo 1 de Desplazamiento. Liderado por OIM con apoyo de OCHA; con contrapartes principales MICS y MIES Grupo 2 de Recuperación y Medios de Vida. Liderado por PNUD con apoyo de OCHA; con contrapartes principales MCDS, MIDUVI, SENAGUA y MAGAP - Se mantienen 3 polos de coordinación para recuperación en Manta / Portoviejo, Esmeraldas y Pedernales - La propuesta de liderazgo a nivel local es: Manta / Portoviejo: PNUD Esmeraldas: ACNUR/UNICEF Pedernales: OIM - Hasta ahora la estrategia, el tiempo y el liderazgo no está completamente confirmado. Hay algunos socios que realmente van a entrar a los dos grupos. - Todos los socios están invitados a las reuniones del cluster de recuperación para seguir con todas las temas del mismo. - El cluster de vivienda se cierra en una o dos semanas (cuando la estrategia de transición y seguimiento esté clara). - Por el tema de manejo de información, desde el mes de septiembre OCHA tomará el tema del 5W. La transición en el caso del sector de vivienda durará hasta mediados de mes. Por cualquier pregunta sobre el proceso, contactarse con Camilo (im1.ecuador@sheltercluster.org). Puntos de acción: EQUIPO VIVIENDA: Cuando tengan más información sobre los procesos y el liderazgo de los grupos temáticos, mandarlo a los socios EQUIPO VIVIENDA y RECUPERACION: Cruzar los listados de contactos TODOS: Por cualquier inquietud o pregunta no duden en contactarse con el equipo

2. Progreso de los socios del cluster y MIDUVI Carpas reforzadas - Tras varias visitas al terreno por parte de algunos socios del cluster de vivienda y de WASH, organizadas por MICS, se convocó para el miércoles 31 de agosto una reunión para la coordinación de la respuesta de carpas reforzadas de emergencia en la provincia de Esmeraldas, en la que se trataron las necesidades de las comunidades de esta provincia de forma previa a nuevas visitas. En esta reunión, MICS informa a MIDUVI y SENAGUA de la posibilidad que los socios del cluster de vivienda apoyen temporalmente a aquellas familias de comunidades que estimen que van a ser las últimas en recibir la ayuda de la vivienda permanente. MIDUVI expresa su conformidad con el tipo de construcción para mitigar las necesidades de alojamiento seguro de la población durante el período de tiempo que tarden ellos en construir la vivienda definitiva. Es importante decir que todas las carpas reforzadas debe tener soluciones de WASH incorporadas. - PROGAD contó que las últimas evaluaciones hechas en Esmeraldas (que habían ayudado PROGAD) muestran que hay 1407 personas con necesidad de vivienda (Esmeraldas fue la zona más afectada por las réplicas, por esto la preocupación en atender a esta provincia. Estas cifras no incluyen Muisne ni Chamanga). Una organización ha construido como 100 refugios temporales, pero las otras 1307 familias, están esperando. De estos casos, unos 733 son urgentes (familias realmente viviendo bajo un plástico). En el cantón Quinindé hay 370 familias que necesitan urgentemente una vivienda pero el gobierno no va a entrar, porque son comunidades muy dispersas. Con la complejidad de llegar a estas comunidades y la logística requerida, parece que no tiene sentido entrar con refugio temporal, sino con vivienda permanente. - Realmente en algunas comunidades estamos entrando en fase de emergencia (porque esa gente no ha recibido nada hasta ahora). - PROGAD también comentó que todavía hay demanda para refugio temporal en la zona de Rio Chico. Esperamos poder hacer la misma coordinación con MIDUVI, MIES, MICS y el cluster de WASH en Manabí para asegurar que estamos de acuerdo con las comunidades identificadas y que existe la posibilidad de que nuestros socios puedan ejecutar sus proyectos en esas comunidades en corto tiempo. - Tenemos que entender la capacidad que todavía existe entre los socios del cluster (tanto en temporal que permanente), pero también, cuántos de cada uno han construido hasta ahora. TODOS: Compartir las cifras de carpas reforzadas o alojamiento temporal que han completado hasta ahora. Vivienda permanente - Todavía el proceso y la programación de la construcción de vivienda permanente no es muy claro para todos los damnificados. Los socios del cluster han reportado que en algunas comunidades todavía no saben nada sobre del programa de reconstrucción y los bonos (10 de Agosto). Hay otros casos donde han sido semaforizados con sello rojo, y viven en una zona de riesgo, pero no saben cuáles son los planes de reconstrucción vs. reubicación (isla de Limones). En todavía otros casos, falta las demoliciones y la remoción de escombros para que los constructores pueden empezar con la construcción. En la mayoría de los casos, los damnificados no saben lo que van a recibir como vivienda. - El Cluster ha escuchado algunos casos de posibles conflictos en el terreno por el tema de construcción de vivienda permanente (por MIDUVI y por los socios). Tener dos proyectos distintos en las comunidades podría causar muchos malentendidos y adversidades y por eso quisiéramos, como cluster, coordinar de la mejor manera con MIDUVI para que esto no suceda. Puntos de acción: MIDUVI: Compartir los listados de beneficiarios en el terreno (con programa) para que los socios puedan saber dónde deberían trabajar. EQUIPO VIVIENDA: Contactar a Adriana Salgado (Subsecretaria de MIDUVI) para tratar de desarrollar un proceso más coordinado entre MIDUVI y los socios del cluster.

3. Progresos del grupo de trabajo – Vivienda, Tierra y Propiedad - El grupo ha estado trabajando para proteger los derechos humanos (especialmente relacionadas con vivienda y la tierra y el derecho de propiedad); superar los barreras jurídicas; proteger los derechos ante la reubicación; asegurar que se permita la construcción de alojamiento temporal (y asegurar que eso no excluya a la gente de la ayuda de vivienda permanente). Han hecho muchas recomendaciones hacia MIDUVI para mejorar las cosas y asegurar los derechos de los damnificados. - Como grupo, han sugerido algunos cambios en los criterios de vulnerabilidad del cluster vivienda para la priorización de la asistencia. Los criterios son importantes, porque tenemos bajos recursos para la asistencia humanitaria y es necesario priorizar. Cuando estén sistematizados todos los comentarios y cambios en el documento (por los socios del cluster también), enviaremos el documento final. - Un grupo de gente no incluido en los listados hasta ahora, son gente que arrendaba. El grupo de VTP va a mirar cómo pueden apoyar también este grupo de gente. - El grupo está preparando un taller sobre “Barreras Regulatorias la Provisión de Vivienda, Alojamiento Temporal y de Emergencia Post-Desastre” con el objetivo de mejorar la capacidad de los actores humanitarios para hacer frente a los obstáculos reglamentarios y analizar las acciones desarrolladas en Ecuador. Al final de este proceso se espera contar con un estudio de caso. Puntos de acción: EQUIPO VIVIENDA: Compartir los criterios de vulnerabilidad finalizados con los socios.

4. Materiales de origen controlado - Seguimos preocupados por la delicada situación en la que se encuentran los bosques ecuatorianos y la dificultad de encontrar productores de madera de origen controlado, caña preservada o áridos de calidad. - La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manta (ULEAM) cuenta con un proyecto de manejo de guaduales gracias al que conoce una red de productores locales controlados de caña guadúa (preservada y natural). Además, esta universidad ha llevado a cabo un análisis de calidad de los áridos (arena, piedra bola y ripio) de varias canteras de la región, que pueden ser útiles para los socios. Si están interesados en estos productos y quieren tener más detalles, e incluso una reunión con los productores, por favor, háganoslo saber. Los productores, especialmente los de caña guadúa, han manifestado que necesitan una estimación del volumen general de producto que pueden encargarle para poder proporcionarnos más detalles. - Continuamos abogando por el uso de materiales alternativos a la madera en vuestros proyectos (caña picada, paneles tipo MDF hechos a partir de serrín de madera o de bambú, paneles de caña prensada,…), pero si es que no les resulta posible prescindir de ella, podemos ayudarles a contactar, también a través de la ULEAM, con algunos productores certificados de madera de eucalipto y pino. - PROGAD confirmó que han estado trabajando en esos temas. Solamente hay dos proveedores que cumplen con las condiciones necesarias de caña en la zona afectada, pero ya no tienen producto. - PROGAD planteó que podría aprovecharse la oportunidad de desarrollo económico. Existe formas de trabajar con otros productores de caña, por ej. All Hands compró caña sin tratar y las tratan ellos mismos, igual PNUD. - PNUD reconfirmó que hay gran presión sobre bosques de caña que son naturales y realmente existe la posibilidad de que desaparezcan. El tema de deforestación es bastante preocupante. Piensan que el proceso de proveedores, medios de vida, etc., no es una solución adecuada en el momento, es mucho más a largo plazo (no resuelve el problema inmediato). Tenemos que repensar el uso de materiales naturales y ser responsables. Podría haber otras soluciones, por ej. importación de caña de Colombia, que tienen grandes plantaciones. - Aunque la norma NEC de caña guadúa ha sido aprobada, no se ha publicado todavía en el registro oficial y no sabemos lo que tiene. PNUD puede compartirlo. Puntos de acción: TODOS: Compartir los planes de construcción y que materiales van a necesitar, para coordinar mejor. (Donde es posible repensar el uso de materiales naturales) PNUD: Compartir el texto de la norma NEC de caña guadúa.

5. Curso de capacitación de capacitadores en los mensajes claves - OIM ha impulsado el desarrollo de algunas ‘capacitaciones de capacitadores’ en los mensajes claves (trabajado por el grupo técnico del cluster). La primera capacitación se va a realizar en Portoviejo los días 12 – 14 de septiembre y la segunda en la zona de Canoa los días 15 – 17 de septiembre. Son 3 días de capacitación (un día enfocado en los mensajes claves, otro día enfocado en el aprendizaje de adultos y un día enfocado en algo más práctico). Va a ser un curso preliminar, para introducir los mensajes claves y capacitar los socios en cómo transmitir los mensajes a las comunidades. - PNUD recomienda también hacer el curso de ellos, que es más completo y más técnico. Los próximos se están planeando en Guayaquil, Manabí, Ibarra y Carchi. Hay gente ya capacitada de la primera formación, sería bueno involucrarlos en las capacitaciones del cluster. - También PNUD va a hacer una presentación de NEC, 14 – 16 de septiembre con expertos de Colombia, Perú, Chile, Jica, El Salvador y Japón. Será en el Colegio de Ingenieros Civiles en Quito donde hay un gran cupo (400 personas) pero hay que registrarse. Es gratuito. Puntos de acción: TODOS: Mandar los nombres y datos de la gente que quieren apuntarse a las capacitaciones antes del martes 6 de septiembre. PNUD: Mandar lista de participantes del curso que ya se hizo en Quito. PNUD: Mandar los detalles de la presentación en el Colegio de Ingenieros.

6. Reunión de lecciones aprendidas - Ha sido un placer por el equipo de cluster vivienda estar aquí en el país dando apoyo a la gran labor de las organizaciones trabajando en los temas de vivienda durante los últimos meses. Nos gustaría cerrar el cluster de una manera positiva mediante una reflexión sobre lo que hemos logrado y también las lecciones aprendidas a lo largo del camino. Este tipo de reflexión nos ayuda a comprender no solamente como hemos trabajado, sino también planificar los próximos pasos. - Por el momento la reunión está programada para el día jueves 8 de septiembre a las 09h00 en el MIDUVI (10 de Agosto y Cordero).

Asistentes a la reunión: ADRA, PROGAD, Save the Children, Shelter Cluster, PNUD